2020.04.21 회의록

지난주 진행 상황

* 심창현

맵뷰 띄워서 현재위치반환 및 하단 3버튼 다이얼로그 구현, 레이아웃 생성

* 황찬우

메인화면에서 메뉴 팝업으로 띄우기, 팝업메뉴에서 국민신문고 사이트 연결 및 전화번호부 화면 이동 구현

* 송시호

설정 레이아웃 생성 및 Ui 디자인, 뒤로가기버튼 구현

이번주 진행할 내용

* 심창현

경로입력창 생성 및 경로찾기, 경로찾기가 정상적으로 되면 공공데이터 api를 가져와서 경유지 추가 예정

* 황찬우

전화번호부 기능 구현, Ui 및 디자인 꾸미기

* 송시호

다음 우편번호 api 사용하여 주소 받기, 각 버튼에 해당하는 액티비티 및 다이얼로그 제작