|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성명 | 실적(2020.05.06 – 2020.05.12) | 계획(2020.05.13 – 2020.05.19) |
| 심창현 | 보안등 정보 누락으로 인해 CCTV 정보로 변경  경유지 좌표 최단거리 계산 공부중 | 경로안내 레이아웃에서 지도 안뜨는 버그 수정  CCTV 위치정보 DB 삽입 |
| 황찬우 | 데이터베이스 저장 및 오기 구현하기  리스트뷰 데이터베이스 파일과 연동 중 | 리스트뷰 데이터베이스 파일과 연동 마무리 |
| 송시호 | 사이렌 구현  설정해놓은 연락처로 문자메세지 전송 및 통화하기 구현 | 긴급상황 주기 설정 구현하기  사이렌 소리 변경 구현하기 |