|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성명 | 실적(2020.05.26 – 2020.06.01) | 계획(2020.06.02 – 2020.06.08) |
| 심창현 | 위. 경도 거리 계산 | 구한 거리로 CCTV 좌표 찾기  최단거리 계산 |
| 송시호 | 긴급상황 문자 보낼 연락처 및 전화 연락처 선택 구현  현재 위치 좌표를 주소로 변환하여 메시지 전송 | 긴급상황 문자 보낼 연락처 및 전화 연락처 선택 구현 |
| 황찬우 | 리스트뷰 DB 수정, 삭제 구현완료 | 경로안내 보조 |